| ZADÁVACÍ DOKUMENTACE |  |
| --- | --- |
| Dle ustanovení § 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) |  |
| Název veřejné zakázky: | Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením |
| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| Identifikační údaje zadavatele |  |
| Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka občanského sdružení |
| Druh zadavatele | Veřejný zadavatel, jiná právnická osoba, dle ust. §2 odst. 2 písm. d) zákona. |
| IČ: | 41192109 |
| Adresa sídla / místa podnikání/ trvalého pobytu: | Smolkova 567/2, Praha 12, PSČ 142 00 |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat: | Škola SPMP MODRÝ KLÍČ – Ing. Mgr. Milana Remarová, Mgr. Radovan Netušil Progrant s.r.o. – Mgr. Josef Vacek |
| Kontaktní osoba: | Ing. Mgr. Milana Remarová |
| Telefon, fax: | +420 241 715 375; +420 241 714 255 |
| E-mail: | modryklic@modry-klic.cz |

- PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  - PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení stavby: „Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením“ a „Ubytovací zařízení Modrý klíč“ a v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací (dále jen „předmět plnění“).

Předmět plnění bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému zhotovení předmětu plnění, zejména kompletní stavební práce dle zadávací dokumentace, zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů, zajištění dopravně inženýrských opatření, eventuelních dočasných záborů a úhrada jejich pronájmu, ostraha staveniště a stavby, pojištění stavby a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání a převzetí zkolaudované stavby, bez vad a nedodělků.

Bližší údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby a výkazu výměr, které jsou přílohou k zadávací dokumentaci.

Realizace předmětu plnění (konkrétně výstavby centra vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením) je v rámci projektu „Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením“ financována z ERDF prostřednictvím Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

|  |  | EVROPSKÁ UNIE |
| --- | --- | --- |

Evropský fond pro regionální rozvoj – Investujeme do vaší budoucnosti

Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, normami ČSN a dle ostatních závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Uchazeč uvede ve výkazu výměr vždy konkrétní název (značka, typ) výrobku či materiálu, který k realizaci předmětu plnění použije.

| Druh předmětu plnění | CPV | Měrná jednotka | Rozsah |
| --- | --- | --- | --- |
| Výstavba vzdělávacích zařízení | 45214800-8 | Obestavěný prostor m3 | 6.320 |

Předpokládaná celková cena předmětu plnění (bez DPH): 34,3 mil. Kč

Místem realizace předmětu plnění je Smolkova 566/4, Praha 12.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části. První část zahrnuje výstavbu centra vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením, druhá část zahrnuje výstavbu ubytovacích prostor. Uchazeči mohou podávat nabídky pouze na obě části veřejné zakázky současně.

Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách. Objem prací i jednotlivé náklady vyplývají z výkazu výměr, který respektuje toto dělení na 2 etapy.

Předpoklad zahájení prací 1. etapy je 20. 4. 2009.

Ukončení prací 1.etapy požaduje zadavatel nejpozději do 30. 9. 2009.

Předpoklad zahájení prací 2.etapy a předání části díla zhotovené v první etapě je 1. 10. 2009.

Ukončení prací 2. etapy a předání zhotoveného díla požaduje zadavatel nejpozději do 28. 2. 2010.

Časový harmonogram zhotovení díla

Časový plán výstavby (harmonogram) bude členěn dle jednotlivých oddílů rozpočtu s rozepsáním finančního plnění po měsíčních intervalech. Harmonogram bude doplněn určením „uzlových bodů“, tedy termínů, jejichž nesplnění bude penalizováno. „Uzlové body“ mohou být např. dokončení jednotlivých řemesel po přípravu pro revize a zkoušky (před zakrytím), osazení výplní otvorů, fasáda apod.

Navržený časový harmonogram s vyznačením „uzlových bodů“ (zadavatel požaduje vyznačení vždy alespoň dvou uzlových bodů v každé etapě) bude součásti nabídky. Zároveň musí respektovat časové vymezení jednotlivých etap.

- Obchodní a platební podmínky

  - Obchodní podmínky

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny s výjimkou:

- změny daně z přidané hodnoty,

- zadavatel bude požadovat dodávku jiných zařízení či provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, překročí-li cena požadovaných zařízení či prací 5% z celkové ceny předmětu plnění,

- zadavatel bude požadovat jinou kvalitu dodávaných zařízení a prací než je uvedena v zadávací dokumentaci, překročí-li cena požadovaných zařízení či prací 5% z celkové ceny předmětu plnění.

Záruční podmínky

Záruka za jakost celého díla včetně všech technologických zařízení a dalších výrobků (např. topení, svítidel apod.), jakož i za kvalitu všech provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 - 180 měsíců, a to i v případě, že výrobce či dodavatel příslušného zařízení či výrobku bude poskytovat záruku kratší. Délka záručních lhůt kratší než 60 měsíců nebude akceptována. Délka záruční doby je jedním z hodnotících kriterií.

Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky díla ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele na zmíněné vady a nedodělky upozornil. Vady a nedodělky bránící provozu je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od okamžiku, kdy objednatel zhotovitele na zmíněné vady a nedodělky upozornil. V opačném případě se jedná o podstatné porušení smlouvy.

Ostatní obchodní podmínky

Zhotovitel na sebe převezme odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí aj.) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů apod.).

Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Při realizaci stavby bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel bude postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

Zhotovitel je povinen umožnit vstup pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací po dobu realizace předmětu plnění.

Zhotovitel je povinen vyklidit veškeré prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště na své náklady nejpozději do předání díla. Části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

Zhotovitel může zadat části plnění veřejné zakázky jiným osobám než těm, které uvedl v seznamu případných subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky, pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele (zadavatele).

Případné vícepráce v hodnotě do 5% celkové ceny díla provede zhotovitel na vlastní náklady bez nároku na zvýšení ceny.

Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby.

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do 7 pracovních dnů po uzavření smlouvy a dokončit a předat dílo nejpozději do 28. 2. 2010.

Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému zhotoviteli 2 paré předmětné projektové dokumentace s vyznačením již zhotovených částí díla.

Při nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu, jejíž výši uchazeč navrhne v nabídce v rozsahu 0,01% až 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla je jedním z hodnotících kriterií.

Při nedodržení termínů dokončení jednotlivých uzlových bodů dle harmonogramu je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu, jejíž výši uchazeč navrhne v nabídce v rozsahu 1.000 Kč – 5.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením některého z uzlových bodů. Výše smluvní pokuty za nedodržení termínů dokončení jednotlivých uzlových bodů je jedním z hodnotících kriterií.

Při nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

  - platební podmínky

Dodavatelská půjčka

Na zaplacení předmětu plnění poskytne zhotovitel zadavateli bezúročnou půjčku, a to následujícím způsobem:

Do 10 dnů po uzavření smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky převede dodavatel na účet zadavatele č. 0101184339/0800 částku ve výši 10.000.000,-Kč (dále jen „půjčka“).

Obdrženou půjčku zadavatel použije na úhradu zálohy i jednotlivých faktur dle provedených prací a dodávek.

Půjčku zadavatel splatí zhotoviteli následně po obdržení celé výše dotace (za obě dvě etapy), která bude zadavateli na předmět plnění poskytnuta ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu, jmenovitě z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, a to do 14 dnů od připsání celé výše dotace na účet zadavatele.

Zálohy:

Na realizaci předmětu plnění poskytne zadavatel zhotoviteli finanční zálohy, a to následujícím způsobem:

- 1. záloha ve výši 25% z ceny předmětu plnění za 1. etapu bude poskytnuta do 14 dnů po obdržení dodavatelské půjčky;

- 2. záloha ve výši 25% z ceny předmětu plnění za 2. etapu bude poskytnuta do 14 dnů po zahájení realizace druhé etapy.

Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky za každou část veřejné zakázky zvlášť vždy 1x měsíčně dílčími fakturami na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů, a to až do výše 65% ceny předmětu plnění za příslušnou etapu. Další provedené práce a dodávky v rozsahu 25% ceny předmětu plnění za příslušnou etapu odečte zhotovitel z poskytnuté zálohy. Zbývajících 10% ceny předmětu plnění za příslušnou etapu bude sloužit jako pozastávka části plateb (viz níže). Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období. Faktury vystavené za část veřejné zakázky „Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením“ budou v textu označeny registračním číslem projektu (CZ.2.16/3.2.00/21147) a jejich splatnost bude 30 dní. Po dokončení a předání předmětu plnění v každé etapě a po odstranění všech vad a nedodělků vystaví zhotovitel zadavateli fakturu s vyúčtováním poskytnuté zálohy a dílčích plateb a DPH.

Návrh platebního kalendáře bude přílohou nabídky.

Pozastávka části plateb:

Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby.

- Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a poskytnutí jistoty

  - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Uchazeč je svou nabídkou vázán od okamžiku otevření nabídky do 31. 5. 2009.

Nabídka bude předložena v písemné formě v jednom originále a ve dvou kopiích, v českém jazyce, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí.

Uchazeč či oprávněný zástupce uchazeče je povinen podepsat krycí list, nabídku včetně všech příloh a návrh smlouvy.

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů :

- Krycí list nabídky

- Originál nebo ověřená kopie jistoty (vyjímatelná)

- Obsah (s uvedením čísel kapitol, čísel stránek, resp. listů)

- Prohlášení uchazeče dle ust. § 68 odst. 2 zákona o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty

- Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

- Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

- Časový harmonogram zhotovení díla (respektující projektovou dokumentaci) s vyznačením jednotlivých uzlových bodů

- Cenová nabídka a návrh platebního kalendáře

- Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat

- Návrh smlouvy o dílo (návrh musí splňovat všechny podmínky (obchodní, platební a jiné)) uvedené v této ZD a jejích přílohách.

- Oceněný výkaz výměr (nutno předložit i v elektronické podobě)

- Ostatní údaje, které tvoří nabídku

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítkem uchazeče a zřetelně označené „Modrý klíč - centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením, NEOTEVÍRAT NABÍDKA“. Na obálce bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku případně vrátit.

Krycí list nabídky

Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 1 zadávací dokumentace– „Krycí list nabídky“. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

Nabídková cena bude uvedena v Kč. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH 9 %), samostatně DPH (sazba DPH 19 %) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její veškeré přílohy včetně projektové dokumentace a výkazu výměr.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Uchazeč je povinen ocenit výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace a vypracovat podrobné vymezení případných odchylek od projektové dokumentace a tyto odchylky zahrnout do nabídkové ceny.

Obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč může použít přílohu č. 2 zadávací dokumentace – „Obsah nabídky“.

Prohlášení uchazeče dle ust. § 68 odst. 2 zákona o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty

Uchazeč je povinen v souladu s ust. § 68 odst. 2 zákona připojit k nabídce prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Vzor čestného prohlášení uchazeče tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Prohlášení o vázanosti celým obsahem nabídky“

Časový harmonogram zhotovení díla

Časový plán výstavby (harmonogram) bude členěn dle jednotlivých oddílů rozpočtu s rozepsáním finančního plnění po měsíčních intervalech. Navržený časový harmonogram bude součásti nabídky. Harmonogram bude doplněn určením „uzlových bodů“, tedy termínů, jejichž nesplnění bude penalizováno. „Uzlové body“ mohou být např. dokončení jednotlivých. řemesel po přípravu pro revize a zkoušky (před zakrytím), osazení výplní otvorů, fasáda apod. Zadavatel požaduje vyznačení vždy alespoň dvou uzlových bodů v každé etapě. Harmonogram a určení uzlových bodů musí také respektovat časové vymezení jednotlivých etap.

Návrh smlouvy

Součástí nabídky uchazeče (zhotovitele) bude také návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky. Návrh smlouvy musí splňovat všechny podmínky (obchodní, platební a jiné)) uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Variantním řešením je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek zadávací dokumentace.

Subdodavatelé

Uchazeč je povinen v souladu s § 44 odst. 6 zákona uvést všechny části plnění veřejné zakázky včetně jejich finančního rozsahu, které má v úmyslu zadat subdodavatelům, jakož i údaje o těchto subdodavatelích do seznamu subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky. Pro zpracování použije uchazeč přílohu č. 5 „Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky“.

  - POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 67 zákona, aby uchazeči k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v soutěži poskytli jistotu. Jistota bude poskytnuta formou bankovní záruky nebo formou složení peněžní částky složené na účet zadavatele. Výše jistoty činí 650.000,- Kč (slovy: šest set padesát tisíc korun českých).

Účet zadavatele určený k poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky na účet zadavatele je 0101184339/0800. Jako variabilní symbol uvede uchazeč své IČ.

Jako důkaz o složení jistoty doloží uchazeč v nabídce originál či úředně ověřenou kopii bankovní záruky či výpisu z účtu, na kterém je částka odpovídající výši jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele, popř. originál či úředně ověřenou kopii potvrzení příslušné banky o provedené platbě. Dokument bude nedílnou součástí nabídky. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v pracovní den předcházející dni otevírání obálek.

- Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace

  - Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů zhotovitele v rozsahu dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) h) a i) zákona formou čestného prohlášení podle ustanovení § 62 zákona. Vzor čestného prohlášení zhotovitele tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů“.

  - Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zhotovitele dle § 54 odst. 1 písm. a) a b) zákona předložením následujících listin:

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 odst. 1 písm. a) zákona prokáže uchazeč předložením originálu či úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán). Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být starší než 90 dnů.

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 odst. 1 písm. b) zákona prokáže uchazeč předložením originálu či úředně ověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci).

  - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů zhotovitele dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona v tomto rozsahu:

- předložením originálu popř. úředně ověřené kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu prokazujícího, že uchazeč je platně pojištěn proti jeho odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě v minimální výši 5.000.000 Kč;

  - Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zhotovitele.

  - Ostatní podmínky na prokázání kvalifikace

Pokud není zhotovitel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu (splnění profesních kvalifikačních předpokladů, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, technických kvalifikačních předpokladů), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika zhotoviteli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z zhotovitelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni zhotovitelé společně. V takovém případě jsou zhotovitelé, kteří podávají společnou nabídku, povinni předložit veřejnému zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito zhotovitelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

- Podání a hodnocení nabídek

  - Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 30. 3. 2009 do 10:00 hodin na adresu Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení, Smolkova 567/2, Praha 12, PSČ 142 00. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

  - Otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne 31. 3. 2009 v 14:00 hod. na adrese uvedené v ust. 5.1 této zadávací dokumentace.

Osoby oprávněné být přítomny otevírání obálek:

- Zástupci zadavatele

- Členové hodnotící komise

- Zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR

- Uchazeči či jejich zástupci, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek se zástupci uchazečů prokáží plnou mocí vystavenou uchazečem. Z kapacitních důvodů bude umožněn vstup pouze jednomu zástupci za každého uchazeče.

  - Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii:

| Dílčí hodnotící kritérium | Váha |
| --- | --- |
| Nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění | 40% |
| Délka záruční doby | 35% |
| Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla | 15% |
| Výše smluvní pokuty za nedodržení termínů dokončení jednotlivých uzlových bodů | 10% |

Hodnocení dílčího kritéria „Nabídková cena bez DPH“ bude prováděno následovně. Každá hodnocená nabídka získá vždy takovou bodovou hodnotu, jež vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Nabídková cena bude vždy hodnocena jako nabídková cena v Kč bez DPH. Získaná bodová hodnota pak bude vynásobena příslušnou váhou daného kritéria (v daném případě číslem 40).

Hodnocení dílčího kritéria „Délka záruční doby“ bude prováděno následovně: Zadavatel požaduje minimální záruku za jakost předmětu plnění ve výši 60 měsíců, maximální záruku za jakost předmětu plnění ve výši 180 měsíců. Nižší ani vyšší záruční doba nebude akceptována. Každá hodnocená nabídka získá vždy takovou bodovou hodnotu, jež vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Získaná bodová hodnota pak bude vynásobena příslušnou váhou daného kritéria (v daném případě číslem 35).

Hodnocení dílčího kritéria „Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla“ bude prováděno následovně: Zadavatel požaduje minimální smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 0,01%, maximální smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Nižší ani vyšší smluvní pokuta nebude akceptována. Každá hodnocená nabídka získá vždy takovou bodovou hodnotu, jež vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Získaná bodová hodnota pak bude vynásobena příslušnou váhou daného kritéria (v daném případě číslem 15).

Hodnocení dílčího kritéria „Výše smluvní pokuty za nedodržení termínů dokončení jednotlivých uzlových bodů“ bude prováděno následovně: Zadavatel požaduje minimální smluvní pokutu za nedodržení termínů dokončení jednotlivých uzlových bodů ve výši 1.000 Kč, maximální smluvní pokutu za nedodržení termínů dokončení jednotlivých uzlových bodů ve výši 5.000 Kč z ceny díla za každý den prodlení s dokončením některého z uzlových bodů. Nižší ani vyšší smluvní pokuta nebude akceptována. Každá hodnocená nabídka získá vždy takovou bodovou hodnotu, jež vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Získaná bodová hodnota pak bude vynásobena příslušnou váhou daného kritéria (v daném případě číslem 10).

Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce (zejména pak na krycím listu nabídky a ve smlouvě) zřetelně, srozumitelně a jednoznačně hodnoty (údaje) všech dílčích kriterií, které budou předmětem hodnocení nabídky. Nabídky zadavatel zhodnotí podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. Zadavatel provede hodnocení nabídek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

- Ostatní informace

  - Prohlídka místa plnění

Uchazeči se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky za účasti zástupce zadavatele se uskuteční dne 17. 3. 2009 v 10:00 hod. na adrese Škola SPMP MODRÝ KLÍČ, organizační jednotka sdružení, Smolkova 567/2, Praha 12, PSČ 142 00.

  - Další části zadávací dokumentace

Dalšími částmi zadávací dokumentace jsou:

- Projektová dokumentace stavby (uchazeči bude zaslána na jeho vyžádání; zadavatel požaduje v souladu s ust. § 48 odst. 4 zákona úhradu nákladů na reprodukci projektové dokumentace ve výši 3.500,- Kč. Projektová dokumentace bude předána či zaslána uchazeči až po uhrazení výše uvedené částky)

- Výkaz výměr

- Vzory formulářů

  - příloha č. 1 – Krycí list nabídky

  - příloha č. 2 – Obsah nabídky

  - příloha č. 3 – Prohlášení o vázanosti celým obsahem nabídky

  - příloha č. 4 – Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

  - příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky

- Disketa či CD obsahující výkaz výměr a vzory formulářů.

  - Ostatní informace

Kontaktní osobou ve věcech týkajících se zadávacího řízení a předmětu plnění je Ing. Mgr. Milana Remarová.

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně.

Uchazeči jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 6 dnů ode dne doručení žádosti o dodatečné informace.

Zadavatel si vyhrazuje právo :

- měnit podmínky zadávacího řízení v jeho průběhu za podmínek stanovených zákonem,

- nevracet uchazečům podané nabídky,

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení,

- upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici,

- vyloučit uchazeče ze zadávacího řízení při nesplnění jakékoli podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách či při podání neúplné nabídky.

V Praze dne ………………….

___________________________

jméno a podpis